Pracovní schůzka zastupitelstva

Dne : 15.6. 2026

Přítomno :  6 zastupitelů

Omluveni :  1

- Výpověď smlouvy panem Barcíkem ( hospoda Na Ohrádce ) . Výpovědní lhůta : 2 měsíce  - tzn. do 31.8. 2026.  Obec vyhlásí nový záměr – zájemcí se mohou hlásit do konce července 2026.

- Starosta oznámil, že bude končit pachtovní smlouva na nájem obecních pozemků uzavřená se Zemspolem ČM. -  Obec vyhlásí nový záměr na pronájem obec. pozemků.

- Přípojku plynu na OÚ a garáže – již řeší projektant.

- Zastávka autobusu je v současné době v rekonstrukci. ( nátěr konstrukce provede pracovník obce )

- Čistá obec  - soutěž – naše obec obsadila 3. místo s finanční odměnou 22.000,- Kč.

- Znak obce na zastávce a kovová dekorace na pomníku byly opraveny autorem .

- Oprava asfaltu před OÚ ( firma Cetin ) musela být přerušena z důvodu vadného podloží, které místy zcela chybí. Obec musí nejprve  zajistit vybagrování materiálu a navezení správného podloží, aby mohlo být provedeno asfaltování. Situaci řeší starosta.

- Umělý povrch na hřišti – musí být výběrové řízení ( cena přesáhne 1 mil. Kč )

- 2x radar v obci – směr ČM a Libníkovice – dodání do 6 týdnů, betonové patky pro uchycení radarů připraví zaměstnanec obce.

Zápis provedla : Monika Škopová

Schválil :